### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY   DLA INWESTYCJI O WARTOŚCI

PONIŻEJ 60 000 EURO

## I.   INFORMACJE  O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU

## ========================================================

- Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, pow. gostyniński, woj. mazowieckie, ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie zamówienia p.n. :

WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W  SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

ul. J.Pawła II Nr 1

Wspólny słownik zamówień : 45.43.21.11-5

Zakres szczegółowy zamówienia oraz dane uzupełniające wynikają z przedmiaru robót

z jednoczesnym obowiązkiem ze strony oferenta, dokonania wizji lokalnej obiektu,

celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej.

2. Wzór oferty i umowy o wykonanie robót, kosztorys ofertowy, schemat ułożenia wykładziny,

stanowiące załączniki Nr 1 – Nr 4   do  niniejszej specyfikacji, są jej integralnymi składnikami.

3. Terminy realizacji :

-  rozpoczęcie        :   lipiec 2006 r.

-  zakończenie       :   10.08.2006 r.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa a

art. 67 ust.1, p. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji

- elektronicznej.

### II.	FIRMY  WYKLUCZONE  Z  UDZIAŁU  W  PRZETARGU

==============================================

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu nie dotyczy :

- wykonawców , którzy w ciągu ostatnich  3 lat przed wszczęciem postępowania

wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców , w  stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców , którzy zalegają z uiszczaniem podatków , opłat , składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , z wyjątkiem przypadków , kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem  zgodę na zwolnienie , odroczenie , rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób   wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko   obrotowi gospodarczemu

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub   przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego , przestępstwo prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjnye, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby  prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty  zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-3;

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba , że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

### III. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA WYKONAWCY DO UCZESTNICTWA  W

### PRZETARGU

================================================================

Do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną zakwalifikowani wykonawcy,

którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu, dokonywana będzie przez członków komisji przetargowej na podstawie załączonych dokumentów, wyszczególnionych w p. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### IV. WYMAGANE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJFIRM,PRZYSTĘPUJĄCYCHDOPRZETARGU       ===================================================================

Na potwierdzenie wiarygodności technicznej i ekonomicznej , oferenci zobowiązani są

załączyć n/w  informacje i dokumenty :

1.aktualny odpis z właściwego rejestru   lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania  ofert ;

2.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem  ich wartości  oraz daty i miejsca  wykonania oraz

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – na

formularzu, stanowiącym Zał. Nr 5 do SIWZ;

3. informację  n/t przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu

kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat , a w przypadku gdy okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie;

4. wykaz  osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami

stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami,

łącznie z zaświadczeniem  o przynależności do Izby Inżynierów  Budownictwa – na formularzu

stanowiącym Zał. Nr  6 do SIWZ ;

5. polisę, potwierdzającą ,  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50.000 zł;

6. oświadczenia wykonawcy , iż :

- przyjmuje bez zastrzeżeń warunki umowy o realizację robót , załączonej do niniejszej specyfikacji ,

- zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją projektową oraz warunkami terenowymi placu budowy i uwzględnił  wyniki powyższej analizy w cenie ryczałtowej elementów robót ,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

zamówień publicznych ,

- posiada uprawnienia , niezbędne do wykonania robót , stanowiących przedmiot przetargu ,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym i osobami , zdolnymi do wykonania zamówienia ,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia ,

-    na formularzu, stanowiącym Zał. Nr 7 do SIWZ.

7. informację, odnośnie robót, przewidywanych do zlecenia podwykonawcom, wraz ze

wskazaniem nazwy podwykonawcy, rodzaju i wielkości robót, opisem doświadczenia

zawodowego podwykonawcy oraz jego potencjału technicznego i ekonomicznego.

UWAGA  !

=========

Dokumenty winny być  składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę .

### V.   KOSZT  SPORZĄDZENIA  OFERTY

=============================

1.Wszystkie koszty , związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty , ponosi   oferent .

2.W przypadku unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , z przyczyn

leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom , którzy złożyli oferty nie podlegające

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych  kosztów uczestnictwa w postępowaniu ,

w szczególności kosztów przygotowania oferty .

VI.  KRYTERIA OCENY OFERT

============================

W przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium :

I. cena  ofertowa  ( koszt )                        -    100 %

1. Ofertą najkorzystniejszą , w rozumieniu ustalonego kryterium oceny,  uznana zostanie

oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych .

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to, że zostały

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

### VII.	DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

==============================

Dokumentację przetargową tworzą  :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami  ;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

### VIII.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ N/T DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

### ===============================================================

1. Każdy wykonawca  ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz pozostałych  elementów  dokumentacji  przetargowej ,

wym. w p.VII .

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba że  prośba  o

wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż  4 dni przed terminem

składania ofert .

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał

s.i.w.z. bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie  internetowej

www.szczawin.pl

4. Nie przewiduje się zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich  wykonawców , w celu

wyjaśnienia  wątpliwości ; dot. s.i.w.z

5. Osobą uprawnioną , w imieniu zamawiającego , do kontaktów z wykonawcami, jest: w sprawach

formalnych TERESA RUTKOWSKA   -  Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej  - UG  SZCZAWIN  – TEL. 024/235 – 13 – 02   w godz. 8:00-15:00.

### IX.  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH  PRZETARGOWYCH

==============================================================

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie ,

przed  upływem  terminu do składania ofert , zmodyfikować treść s.i.w.z..

2. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza  na  stronie internetowej:

www.szczawin.pl

3. Modyfikacja treści s.i.w.z. nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert,  warunków

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści

s.i.w.z. niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

5. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia

wszystkich wykonawców, którym przekazano s.i.w.z., oraz zamieszcza informację na  stronie

internetowej:  www.szczawin.pl

### X.	  SPORZĄDZANIE  OFERT

=====================

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :

- 1.1 wypełniony formularz oferty ,

- 1.2 kosztorys ofertowy,

- 1.3 świadectwa wiarygodności technicznej i ekonomicznej , stosownie do

wymogów p. IV specyfikacji .

2. Oferta winna być złożona w kopercie, zamkniętej w sposób trwały, opatrzonej

nazwą oferenta i hasłem : OFERTA –   WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ W

SZKOLE PODSTAWOWEJ W  SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Nie otwierać przed dniem  06.07.2006 r., godz. 10:30.

- 3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny .

- 4. Wykonawca uzyska potwierdzenie złożenia oferty , wraz z numerem identyfikacyjnym .

- 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

### XI.	CENA   OFERTOWA

=================

1. Cena  ofertowa winna zawierać wynagrodzenie za  wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy ,

niezbędne do zrealizowania robót , objętych przetargiem .

2. Załączony do SIWZ przedmiar robót wymaga bezwzględnego sprawdzenia przez

wykonawcę , – na podstawie wizji lokalnej obiektu  i ewentualnych uzgodnień z

użytkownikiem.

3. Cena ryczałtowa , określona w ofercie wykonawcy, jest wartością ostateczną, nie podlegającą

zmianie w okresie realizacji przedmiotu umowy.

4. Określone w kosztorysie ofertowym ceny elementów robót mają charakter cen

ryczałtowych , niezmiennych w okresie realizacji zamówienia .

### OKRES  WAŻNOŚCI  OFERT

### ========================

1.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

2. Zmiana albo wycofanie oferty , dokonana przez wykonawcę przed upływem

terminu składania ofert , są skuteczne .

### XIII.	   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

===================================

1. Oferty należy składać w  Urząd Gminy Szczawin K. , - sekretariat

do dnia 06.07.2006 r. , do godz.  9:30.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone

oferentom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

### XIV.	    OTWARCIE  OFERT

=================

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie  Urzędu Gminy Szczawin K. , sala

konferencyjn w  dniu  06.07.2006 r. o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert jest jawne .

### XV .   ODRZUCENIE  OFERT

===================

1.Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli :

- a) jest niezgodna z ustawą;

- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; ,

- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

- nieuczciwej konkurencji;

- d) zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

- zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88

- p.z.p. lub błędy w  obliczeniu ceny;

- g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

- omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę ,

którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### XVI.  PUBLICZNE BADANIE OFERT

### ==========================

### 1. Otwarcie ofert jest jawne .

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### 3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko , nazwę firmy oraz adres  wykonawcy , którego

### oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny oferty , terminu  wykonania

### zamówienia , okresu gwarancji , warunków   płatności , zawartych  w  ofercie .

### 4. Informacje , o których mowa w ust. 3 doręcza się oferentom , którzy nie byli obecni  przy

### otwieraniu ofert , na ich wniosek.

### XVII. POUFNE  BADANIE  OFERT

### ========================

### 1. Wszystkie ważne oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym .

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać

udzielenia przez wykonawców wyjaśnień , dotyczących treści złożonych

przez nich ofert .

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym

a oferentem , dot. złożonej oferty , oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w

treści   złożonej oferty , w tym zwłaszcza zmiany ceny .

### 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki

### rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców,

### którzy złożyli oferty.

5. Nie wyrażenie zgody przez oferenta na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu

ceny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, spowoduje  odrzucenie  oferty.

### XVIII.  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

=================================

### Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

### 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

- 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć

- na sfinansowanie zamówienia;

- 3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zostały

- złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie

postępowania   lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można  było  wcześniej przewidzieć;

5. postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą  zawarcie ważnej umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

### XIX.   ZAWARCIE   UMOWY

### ===================

### 1.  Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni

### od dnia  ogłoszenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia .

### 2. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone

### zostanie w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego na stronie internetowej

### www.szczawin.pl oraz wysłane do  uczestników  postępowania .

## PROTESTY I ODWOŁANIA

=======================

- Wykonawcy , których interes prawny doznał uszczerbku , w wyniku naruszenia

przez  zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień ,

przysługują środki ochrony prawnej , przewidziane w dziale VI , rozdział 2, art.

180183, rozdział 3, art. 184193 oraz rozdział 4, art. 194198 p.z.p.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego, w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do zamawiającego;

- Protest winien być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia , w którym wykonawca

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach , stanowiących

podstawę do jego wniesienia .

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP oraz

zamieszczenia siwz na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, dotyczące treści ogłoszenia,

postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie

protestu.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje  odwołanie.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

protestu lub  upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie  przekazując jego

kopię  zamawiającemu..

- Odwołanie podlega rozpatrzeniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się

do  odwołania.

- Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od  dnia jego doręczenia.

- Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego

dla siedziby zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Od wyroku Sądu kasacja  nie przysługuje .

Szczawin K. , dnia 23.06.2006 r.

Sporządził:                                                        ZATWIERDZIŁ :