Załącznik Nr 2 do SIWZ

U  M O W A   Nr  ......./2006

W dniu  ...................2006 r.  pomiędzy Gminą Szczawin Kościelny, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- Jerzego Sochackiego     -   Wójta Gminy

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – .....................................................................

a  .....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia

25.10.2006 r., reprezentowanym przez :

- .........................................    -    ........................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§   1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji obiekt p.n. :

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. MOŚCISKA, KIEŁPIENIEC,

gm. Szczawin Kościelny, pow. gostyniński, woj. mazowieckie,

zwany dalej „przedmiotem umowy”, w tym:

-  sieć wodociągowa z rur PCV Ø  110                          -  mb 1769

-  przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40, 50, 63           - mb 372/szt.10

2. Zakres szczegółowy robót, będący przedmiotem umowy, wynika z dokumentacji

projektowej obiektu.

§   2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i zasadami

wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, wraz z obsługą geodezyjną obiektu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do :

- przekazania dokumentacji obiektu, wraz z pozwoleniem na budowę, do dnia

.............................

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§   3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

-  rozpoczęcie     :  .......  listopad 2006 r.

-  zakończenie     :               30.11.2006 r.

§   4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Wbudowane materiały winny posiadać świadectwa jakości, stosownie do

obowiązujących w tej mierze przepisów.

§  5

1. Roboty objęte umową zrealizowane zostaną siłami własnymi.

§  6

1.Do obowiązków wykonawcy należy :

1.1.wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją, prawem budowlanym i

obowiązującymi normami,

1.2.przekazanie wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

1.3.zapewnienie obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (w trakcie realizacji obiektu

oraz inwentaryzacja powykonawcza),

1.4.uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek, uprawnionych

do wydawania pozwoleń na terenach, będących w ich zarządzie,

1.5.przedstawienie atestów na wbudowane materiały, stosownie do obowiązujących w

tej mierze przepisów,

1.6.zgłaszanie zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

wpisem do dziennika budowy,

1.7.przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej obiektu, pozwalającej na ocenę

właściwego wykonania robót,

1.8.usunięcie ewentualnych szkód, powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy,

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

1.9.zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania

terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu

pierwotnego,

1.10.doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie

korzystania – ulicy.

2.Do obowiązków zamawiającego należy :

2.1.dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wraz z

pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy,

2.2.przekazanie placu budowy wykonawcy,

2.3.odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

2.4.odbiór przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, wraz z przejęciem w użytkowanie.

§   7

1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie elementów

uzbrojenia terenu, nie uwidocznionych na planie realizacyjnym obiektu, pod

warunkiem zastosowania się do uwag instytucji opiniujących projekt oraz przyjętej w

dokumentacji technologii robót.

2.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną wobec osób trzecich za szkody

powstałe podczas wykonywania robót oraz napraw gwarancyjnych inwestycji.

§   8

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu, w wysokości

netto:.........................................+ VAT = ...................................

( słownie złotych : ....................................................

................................................................................................................................../100 )

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 25.10.2006 r.

Integralną część umowy stanowi kosztorys ofertowy robót, załączony do oferty

przetargowej wykonawcy.

2.Cena ryczałtowa, określona w ust.1. umowy obejmuje całokształt czynności,

- związanych z realizacją obiektu, w tym :

2.1. koszt robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz stanu terenu

rozpoznanego przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej placu budowy,

2.2. koszt obsługi geodezyjnej (w trakcie realizacji obiektu oraz pomiary

powykonawcze, łącznie z zaewidencjonowaniem inwentaryzacji przez właściwy

ośrodek geodezyjny),

2.3. opłacenie wszystkich świadczeń przez usługodawców i usługobiorców,

działających na rzecz wykonawcy (koszt zajęcia ulic, dróg, opracowanie P.T. organizacji

ruchu, opłaty ZE, itp.),

2.4. zasilenie placu budowy w energię i wodę oraz koszty poboru energii i wody do

celów technologicznych,

2.5. wszelkie koszty związane z zapleczem budowy,

2.6. koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu istniejącego przed realizacją

inwestycji,

2.7. koszty związane z zabezpieczeniem warunków bhp, w związku z prowadzoną

budową, w tym sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.8. koszty inne, konieczne do uzyskania efektu  rzeczowego i użytkowego.

3.Cena ryczałtowa, o której mowa w ust.1 jest ceną ostateczną, w rozumieniu art. 632 K.C., zaś

ewentualne roboty dodatkowe mogą dotyczyć wyłącznie elementów obiektu, nie ujętych w

dokumentacji projektowej.

4.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych ofertą

wykonawcy, stosowane będą w kalkulacji robót średnie ceny jednostkowe R, M., S, Ko, Kz i

Z, na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do uzyskania

właściwego efektu użytkowego, w terminie określonym w protokóle konieczności.

§   9

1.Nadzór techniczny ze strony zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo

Obsługi Rolnictwa „INWESTOROL” S-ka z o.o. w Płocku, ul. Jachowicza 2,

tel/fax  264-26-02, poprzez inspektora nadzoru :

Antoni Tymiński         -    upr. bud. nr  407/Wa/73

2.Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie :

..................................................................  -    upr. bud. nr.................................

§  10

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach :

1.potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności

i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

przez Kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych

dokumentów,

2.przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni od

daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych

dokumentów odbiorowych .

§   11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

1.Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót, z

przyczyn niezależnych od wykonawcy – w wysokości 100 zł za każdy dzień

zwłoki,

b)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

2.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :

a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego j.w. za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego j.w. za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawierania umowy,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy(zakończenie

działalności),

c)  wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania zamawiającego,

d)  wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub

postanowieniami niniejszej umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wykonawca, przy udziale zamawiającego,

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia

b)  zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy,

z  zastrzeżeniem ust.3 p.b,c,d, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa wykonawca,

c)   w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada

zamawiający zobowiązany jest do :

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) odkupienia materiałów,  które nie mogą  być wykorzystane przez wykonawcę do

innych robót, niż objętych niniejszą umową,

3)  przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

d)   w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od

zamawiającego lub przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 pkt.b,c,d,

zamawiający obciąży wykonawcę kwotą, wynikającą z różnicy wartości

przedmiotu umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację

zakresu robót, pozostałego do wykonania po odstąpieniu od umowy.

Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień,

przewidzianych w ust. 2 pkt. c.

§   12

1.Ustala się jednorazowe fakturowanie przedmiotu umowy po odbiorze końcowym

przedmiotu umowy.

2.Termin realizacji faktury końcowej ustala się – w terminie do 30 dni , licząc od dnia

dostarczenia zamawiającemu faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§   13

1.Wykonawca udziela zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na zakres robót,

objętych umową.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§   14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.).

§   15

Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo-właściwy Sąd powszechny .

§   16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje

wykonawca, a 2 egz. zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA :